Приложение

К Решению Окружного Совета депутатов

От24 марта  2015 г. №11

Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках Программы в 2015 году.

| № | Раздел/виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ | Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Оконч. | Всего, в т.ч | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюдж. источники |
| 1. | Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Восстановление уличного освещения ул. Балтийская, 40 лет Победы, Береговая | Протяжённость трасс (п.м.)/ количество светоточек (шт) | 941/19 | 04.2015 | 12.2015 | 465.840 | 349,38 | 116,46 | 0 |
| 1.3. | Восстановление уличного освещения по ул. Победы (д. № 20-22 «б») | Протяжённость трасс (п.м.)/ количество светоточек (шт) | 20/3 | 04.2015 | 12.2015 | 54,991 | 41,243 | 13,748 | 0 |
| 2. | Восстановление водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление водопровода по ул. Молодежной | Протяжённость (п.м.) |  | 04.2015 | 12.2015 | 1600 | 1200 | 400 |  |
| 3. | Переходящие объекты 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка видеонаблюдения в городском парке | Кол. камер | 6 | 05.09.2014 | 31.10.2014 | 151,044 | 113,283 | 37,761 | 0 |
| 3.2 | Восстановление водопровода по ул.Парковой | Протяжённость (п.м.) |  | 15.10.2014 | 15.12.2014 | 668,513 | 501,384 | 167,129 | 0 |
| 4 | Разработка, проверка ПСД |  |  |  |  | 14,902 |  | 14, 902 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2955,290 | 2205,29 | 750,0 | 0 |